# Matrice d'Analyse et de Gestion des Risques

Cette matrice évalue les risques selon leur Criticité (C), calculée par le produit de la Probabilité (P) et de l'Impact (I) sur une échelle de 1 à 5.

### 1. Risques Techniques et Opérationnels

| Risque | Description | P | I | C | Stratégie de Mitigération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faux positifs | Détection erronée d'un comportement légitime comme malveillant. | 4 | 3 | 12 | Ajustement fin des seuils de détection (seuils de tentatives de connexion/seconde). |
| Blocage par IDS | L'outil est banni du réseau par un système de protection tiers durant le scan. | 3 | 4 | 12 | Implémentation de délais entre les requêtes et utilisation de scans furtifs (SYN scans). |
| Latence UI | Le traitement des flux réseau bloque l'interface utilisateur web. | 3 | 3 | 9 | Traitement asynchrone des tâches via le moteur FastAPI. |

### 2. Risques de Sécurité (Security by Design)

| Risque | Description | P | I | C | Stratégie de Mitigération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Injection de commandes | Détournement des champs de scan IP pour exécuter du code sur le serveur. | 2 | 5 | 10 | Validation stricte des entrées via Pydantic et expressions régulières (Regex IP). |
| Exposition de données | Fuite de données sensibles lors de l'export des rapports JSON/CSV. | 2 | 4 | 8 | Chiffrement des exports et gestion des accès locaux sur le serveur. |

### 3. Risques de Gestion de Projet (Organisation)

| Risque | Description | P | I | C | Stratégie de Mitigération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rupture de planning | Non-respect du délai de 9 jours pour les 15 tâches. | 4 | 5 | 20 | Priorisation stricte du MVP (Minimum Viable Product) et travail en parallèle Front/Back. |
| Conflits Git | Perte de code ou désynchronisation lors des fusions de branches. | 3 | 4 | 12 | Utilisation d'un workflow Git Flow (branches par fonctionnalité) et Pull Requests. |
| Défaut de preuve | Échec de la démonstration en direct faute de services cibles actifs. | 2 | 5 | 10 | Création d'un environnement de test virtualisé (VM/Docker) pour garantir la démo. |